Comune di Tione di Trento

SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico per la PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE’ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DELLE “OPERE DI PREVENZIONE DA CADUTA MASSI IN VIA DEI MONTI LOC. BREVINE”.

Tra i Signori:

1)	avv. Mattia Gottardi, nato a Tione di Trento il 08.03.1980 il quale interviene ed agisce in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Tione di Trento, in rappresentanza e per conto del Comune di Tione di Trento.

2)	ing. Setfano Filippi nato a Trento il 27.06.1972 libero professionista, con studio in Rovereto (TN) in Via Fornaci n° 6, p.IVA n. 02068150222, c.fisc. FLPSFN72H27L378O, iscritto al n. 2068 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento.

in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale di Tione di Trento n. _______ dd. _________, esecutiva a termini di legge che ha autorizzato la stipulazione della presente, si stipula la seguente convenzione:

C O N V E N Z I O N E

ART. 1

(Oggetto dell'incarico)

- Il Comune di Tione di Trento, di seguito denominato "Comune", affida all’ing. Stefano Filippi nato a Trento (TN) il 27.06.1972, libero professionista con studio in Rovereto (TN) in Via Fornaci n° 6, p.IVA n. 02068150222, c.fisc. FLPSFN72H27L378O, iscritto al n. 2068 dell'Ordine degli Ingegneri, di seguito denominato "Professionista", che accetta, il seguente incarico di Progettazione PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA NONCHE’ COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE DELLE “OPERE DI PREVENZIONE DA CADUTA MASSI IN VIA DEI MONTI LOC. BREVINE”.

- Sono comprese nell'incarico oggetto della presente convenzione tutte le prestazioni previste, per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, secondo quanto stabilito dalla Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm. e relativo regolamento di attuazione nonchè delle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase progettuale di cui al D.lgs. 81/2008.

- Il costo complessivo dell'opera oggetto della progettazione ammonta a presunti Euro 300.000,00.= (trecentomila). Tale costo costituisce l'importo massimo che il Comune intende mettere a disposizione per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere il progetto comprensivo dei lavori a base d'appalto e delle somme a disposizione del Comune (lavori in diretta amministrazione, somme per espropri, acquisizione aree, spese tecniche, studi specialistici, imprevisti, spese per allacciamenti, eventuali spese per opere d'arte ed oneri vari e fiscali).

- L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti, nonché il contenuto dell'offerta del Professionista presentata in data 02.02.2011 prot. n. 1678, - che viene allegata alla presente convenzione quale sua parte integrante - non possono essere variati senza preventiva autorizzazione della Giunta Comunale. Il procedimento di autorizzazione sospende il termine per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parte contraenti all'altra, fino al nuovo formale incarico.

- L'eventuale variazione del costo complessivo dell'opera oggetto della progettazione determinata da intervenute disposizioni normative che incidono sulle sole somme a disposizione riguardanti gli oneri vari e fiscali e le spese per espropri ed acquisizione aree, non comporta la necessità di modifica della presente convenzione attraverso la stipulazione di appositi atti aggiuntivi.

ART.2

(Ulteriori obblighi del Professionista)

- Il Professionista è tenuto a confrontarsi con l’Amministrazione comunale ed il Responsabile dell’U.T.C., al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee tra le ipotesi progettuali possibili ed al fine di verificare periodicamente lo sviluppo del progetto.

- Nel corso della progettazione il Professionista è tenuto ad attuare tutte le verifiche preliminari con gli Organi della Provincia e delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari per l'approvazione esecutiva dell'opera oggetto della progettazione stessa, al fine di una successiva rapida emissione dei suddetti atti che saranno comunque richiesti a cura del Comune su indicazione del progettista.

- Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere della Giunta Comunale, per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto della presente convezione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfettario delle spese esposto in offerta.

- Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta al Sindaco del Comune ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ecc. o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.

- Per la redazione del progetto oggetto della presente convenzione, il Professionista deve osservare tutte le normative vigenti in materia.

- Fermo restando quanto riportato all'art. 1 (uno), il Professionista, fino al momento dell'approvazione esecutiva del progetto, si impegna in ogni caso ad introdurre negli elaborati di progetto di cui all'art. 3, anche già prodotti, le modificazioni e/o integrazioni che il Comune intenda richiedere ai fini di rendere il progetto approvabile. Si intendono per "integrazioni" le richieste avanzate con nota del Sindaco e finalizzate, a giudizio dello stesso, a perfezionare il progetto secondo le esigenze del Comune ed a consentirne così l'approvazione esecutiva; pertanto le integrazioni non determinano modifiche all'oggetto della presente convenzione e non comportano, di conseguenza, la stipulazione di atti aggiuntivi alla presente convenzione. Il Professionista si obbliga ad apportare le suddette integrazioni senza pretendere compensi aggiuntivi o risarcimenti.

- Fino all'approvazione in linea tecnica del progetto di cui all'art. 1 (uno), Il Professionista si impegna a redigere le eventuali modifiche od integrazioni progettuali, che potranno essere richieste dal Comune, attraverso la stipulazione di apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione e modifiche potranno concernere sia l'oggetto dell'incarico che le scelte progettuali operate dal Professionista stesso e potranno anche richiedere la predisposizione di soluzioni diverse. Il corrispettivo per la redazione di tali modifiche viene determinato dalle parti contraenti sulla base degli elementi di offerta indicati all'art. 5 (cinque), in quanto applicabili, ed in relazione all'effettiva prestazione resa. Sono fatte salve le eventuali variazioni tariffarie intervenute nel frattempo.

- Nel caso in cui le modifiche progettuali di cui al comma precedente si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Sindaco e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun maggior compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. A tale scopo si considerano “errori od omissioni di progettazione” anche eventuali errori od omissioni compiuti dal professionista nel redigere il preventivo relativo al compenso professionale dovuto per la redazione del progetto (non sarà dovuto alcun maggior compenso per la redazione delle modifiche od integrazioni progettuali necessarie per rendere il progetto completo secondo le normative vigenti). Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

- Professionista, qualora non venga incaricato anche della direzione dei lavori, si obbliga a fornire in merito al progetto da lui redatto tutte le informazioni ed i dati che gli saranno richiesti dal Comune o dal Direttore dei lavori, nell'ambito del contraddittorio instaurato ai sensi dell'art. 51, comma 2), della citata L.P. 26/1993, senza che questo comporti alcun onere l’Amministrazione.

ART. 3

(Termini di consegna)

- Gli elaborati tecnici costituenti il progetto definitivo, devono essere consegnati dal Professionista al Comune in numero di una cartacea completa oltre a tutte le copie anche parziali necessarie per l’ottenimento di tutti i pareri e/o autorizzazioni obbligatorie complete entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

- Gli elaborati tecnici costituenti il progetto esecutivo, devono essere consegnati dal Professionista al Comune in numero di due copie cartacee complete entro 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del Consigio comunale del progetto preliminare o definitivo o da altra comunicazione a procedere. Nel caso non fosse necessario procedere alla predisposizione del progetto preliminare, i termini si intendono cumulativi.

- Gli elaborati di progetto dovranno essere consegnati anche su formato informatico in formato word o .pdf per le relazioni tecniche ed elaborati amministrativi, in formato .dwg per gli elaborati grafici.

- Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui ai commi precedenti, sarà applicata dal Comune, nei confronti del medesimo Professionista, una penale di Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine di cui al precedente comma 1), che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 5 (cinque); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.

- I tempi necessari per eventuali decisioni o scelte dell'amministrazione, purché certificati dal Sindaco, non potranno essere computati nei tempi concessi per l'espletamento dell'incarico.

- Per motivi validi e giustificati, il Comune, con nota del Sindaco ovvero con deliberazione della Giunta Comunale nei casi di particolare rilevanza, può concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al Comune, prima della scadenza del termine fissato.

- Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5) e art. 9, commi 8 e 9 della L.P. 26/1993 e all'art. 9 del relativo Regolamento di attuazione, l'incarico oggetto della presente convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del Comune.

ART. 4

##### (Attività connesse non comprese nell'incarico)

- Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie elencate all'art. 1 (uno), il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal caso il Professionista é tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione. Restano escluse dalla presente convenzione le attività in materia di consulenza geologico-geotecnica. Il Professionista è tenuto comunque a prestare la propria collaborazione ed a fornire tutti gli elaborati dal medesimo predisposti nell’ambito dello svolgimento del proprio incarico, al Professionista e/o Professionisti incaricati.

ART. 5

(Compensi)

- L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione é calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno) - escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, studi specialistici, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati - pari ad Euro 205.000,00 (duecentocinquemila).

- Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di Euro 14.285,31 (come dal preventivo allegato prot. n. 1678 del 02.02.2011).

- Gli onorari a percentuale di cui al comma 1) saranno rideterminati in base al costo dell'opera risultante dal progetto di cui all'art. 1 (uno) approvato definitivamente - escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati - e fermo restando il limite massimo inderogabile costituito dal costo dell'opera di cui all'art. 1 (uno), comma 4).

Il Professionista ha diritto di esigere la rideterminazione dell'onorario corrisposto dal Comune, per eventuali variazioni del costo dell'opera successive all'approvazione definitiva del progetto, solo nel caso di incarico "globale" ai sensi dell'art. 15 della Legge 143/1949 anche se affidato in tempi diversi e con atti separati. La rideterminazione per incarico globale va riconosciuta e determinata in rapporto alle prestazioni effettivamente rese per la redazione di varianti progettuali e già compensate.

- Il compenso per la progettazione di cui ai commi precedenti é corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura o comunicazione dell’onorario da parte dello stesso, con le  seguenti modalità di pagamento:

- pagamento di una quota pari al 80% del compenso relativo alla progettazione, alla consegna al Comune, da parte del Professionista, degli elaborati di progetto;

- saldo, ad avvenuta approvazione in linea tecnica del progetto;

- Qualora l'approvazione esecutiva da parte del Comune del progetto di cui all'art. 1 (uno) non intervenga entro sei mesi dalla data della sua consegna finale, il Comune corrisponderà al Professionista il saldo dovuto, di cui al comma 4). Qualora il ritardo nell'adozione della deliberazione di approvazione del progetto di cui all'art. 1 (uno) non dipenda da fatti imputabili al Comune, bensì da carenze o inesattezze degli elaborati di cui all'art. 3 (tre), il termine suddetto decorrerà dal giorno in cui il Professionista avrà restituito il progetto stesso al Comune con le modifiche suggerite dai competenti Organi del Comune e/o delle altre Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri necessari. Le competenze dovute al Professionista sono comunque saldate dal Comune entro un anno dalla consegna alla medesima degli elaborati di cui all'art. 3 (tre) quando, per fatto non imputabile allo stesso Professionista, il progetto di cui all'art. 1 (uno) non abbia ottenuto l'approvazione da parte del Comune con sua apposita deliberazione.

- Al fine della corresponsione dei pagamenti, il Professionista è autorizzato ad emettere le relativa fattura o comunicazione dell’onorario alle scadenze previste per i relativi pagamenti.

- Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura o comunicazione dell’onorario emessa dal Professionista.

- I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora siano riscontrati, da parte dell’organo tecnico istituzionale preposto all’esame del progetto, inadempimenti contrattuali del Professionista o deficienze nel progetto presentato, da comunicarsi al medesimo Professionista mediante nota del Sindaco.

ART. 6

(Varianti progettuali)

- Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di varianti progettuali dopo l'approvazione definitiva del progetto, secondo il disposto dell'art. 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m..

- L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle varianti progettuali di cui al comma 1) deve essere previamente autorizzato dalla Giunta comunale con sua deliberazione e comporta la stipulazione di apposita separata convenzione.

- Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.

- Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, queste possono essere richieste direttamente con nota del Sindaco e il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. A tale scopo si considerano “errori od omissioni di progettazione” anche eventuali errori od omissioni compiuti dal professionista nel redigere il preventivo relativo al compenso professionale dovuto per la progettazione (non sarà dovuto alcun maggior compenso per la redazione delle modifiche od integrazioni progettuali necessarie per rendere il progetto “realizzabile” e completo secondo le normative vigenti). Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

- L’affidamento dell'incarico di redazione di varianti progettuali non rileva ai fini del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5) della citata L.P. 26/1993 e all'art. 9 del relativo Regolamento di attuazione.

ART.7

(Lotti e stralci)

- Qualora il Comune, con nota del Sindaco, lo richieda, il Professionista si obbliga a redigere il progetto ripartendo l'opera in lotti (o stralci) funzionali. In tal caso al Professionista spetta un compenso suppletivo determinato sulla base delle disposizioni della L. 143/1949.

ART.8

(Recesso unilaterale del Comune)

- Il Comune, qualora, a conclusione di una fase di progettazione, intervengano giustificati motivi, si riserva la facoltà di negare, con deliberazione della Giunta provinciale, l'autorizzazione al proseguimento dell'incarico, di cui all'art. 1 (uno), comma 2), recedendo così dal presente contratto. Il recesso del Comune, nel caso ciò avvenga alla conclusione di una fase, non dà diritto al Professionista di avanzare richieste di maggiori compensi o di risarcimento danni, fatto salvo quanto previsto all'art. 1 (uno), comma 7) nonchè  l'indennizzo di cui all'art.18 della legge 143/1949. Nel caso di recesso prima del completamento della fase di progettazione, gli onorari verranno valutati secondo quanto previsto dalla Legge 143/1949 in base al lavoro realmente svolto, purchè riferibile agli elaborati prodotti.

- Fuori dai casi di cui al precendente comma 1), ai casi di recesso dell'amministrazione si applica, per quanto compatibile, l'art. 10 della legge 143/1949.

ART.9

(Risoluzione per inadempimento)

- Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dal Sindaco ovvero la penale di cui all'art. 3 raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito ovvero qualora il progetto consegnato venga giudicato assolutamente carente e inattendibile sotto il profilo tecnico od economico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.

- Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione di cui al comma 1, dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, il Sindaco, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro un termine stabilito, comunque non inferiore a trenta giorni. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista non spetta alcun compenso.

- Qualora il Comune eserciti la facoltà di risoluzione di cui al comma 1), spettano al Professionista i compensi previsti dall'art. 18 della citata Legge 143/1949 senza altro indennizzo per l’attività svolta ed il rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

(Disponibilità del progetto)

- Il progetto e i relativi elaborati di cui agli artt. 1 (uno) e 3 (tre) resteranno di piena ed assoluta proprietà del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte le varianti ed aggiunte che, a suo giudizio, siano ritenute necessarie, senza che dal Professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempreché non venga modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica ed architettonica o nei criteri informatori essenziali. Nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di introdurre nel progetto le modificazioni sostanziali come da ultimo richiamate, la responsabilità del nuovo progetto cadrà in capo al professionista all'uopo incaricato.

ART. 11

(Rinvio)

- Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti approvata con la Legge 2 marzo 1949, n. 143 ed aggiornata con D.M. 04.04.2001, oltre alle Direttive Tariffarie dell’Ordine o Collegio di appartenenza.

ART. 12

(Clausola compromissoria)

- Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Sindaco ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine o Collegio professionale competente della Provincia di Trento e del Tecnico comunale competente per materia.

- Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un Collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Il lodo sarà rituale.

ART. 13

(Ripartizione oneri fiscali e possesso dei requisiti)

- L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune quale destinatario della prestazione.

- Sono inoltre a carico del Professionista eventuali ulteriori spese per la stipula dell’atto negoziale, quali le spese di registro ed i diritti di Segreteria nel caso di stipulazione di atto in forma pubblica.

- Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge - anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5) della citata L.P. 26/93 e di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione.

ART. 14

(Tracciabilità dei pagamenti)

1)	Al presente incarico si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relative alla tracciabilità dei pagamenti e quindi il Professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Legge medesima. La presente convenzione è da intendersi comunque risolta, ai sensi del comma 8 dell’articolo sopra citato, in tutti i casi in cui i pagamenti derivanti dall’affido dell’incarico siano eseguiti senza avvalersi di conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a..

2)	Il Professionista si obbliga inoltre ad inserire nei contratti stipulati con eventuali subappaltatori e subcontraenti, clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi.

3)	Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari disposto dalla Legge 136/2010, in riferimento all’incarico in oggetto il codice CIG assegnato dall’Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici è il seguente: __________________.

Tale codice dovrà essere riportato nelle fatture del Professionista, nelle eventuali bolle e nei pagamenti disposti a favore dei subfornitori o subappaltatori.

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Tione di Trento,________________

| IL PROFESSIONISTA ing. Stefano Filippi __________________________ |  | IL SINDACO avv. Mattia Gottardi _____________________ |
| --- | --- | --- |

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 3, 4, 8, 11 e 12 (penale per ritardata consegna, attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico, risoluzione per inadempimento, clausola compromissoria, ripartizione oneri fiscali e assimilati).

| IL PROFESSIONISTA ing. Stefano Filippi __________________________ |  | IL SINDACO Avv. Mattia Gottardi _____________________ |
| --- | --- | --- |

Allegati: preventivo onorario prot. n. 1678 dd. 02.02.2011

LW/lw