|  | Comune di Tione di Trento Provincia di Trento |
| --- | --- |
| DELIBERAZIONE N. 301 /2011 DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston – Circonvallazione. Incarico all’ing. Luciano Chiodega di Pelugo (TN) per la predisposizione della 1^ variante progettuale. L’anno DUEMILAUNDICI alle ore 14,45 del giorno UNDICI del mese di OTTOBRE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti i signori: MATTIA GOTTARDI............................Sindaco EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco MARIO FAILONI…………..………………....Assessore LUCA SCALFI…………………………………..Assessore ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore Sono assenti GIUSTIFICATI i signori: ============== Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta. La Giunta, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, procede alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. |

Deliberazione n. 301 /2011 dd. 11.10.2011

OGGETTO:	Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston – Circonvallazione. Incarico all’ing. Luciano Chiodega di Pelugo (TN) per la predisposizione della 1^ variante progettuale. 												LW/lw     D114

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che rientra l’Assessore Luca Scalfi.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 31/2009 dd. 16.02.2009 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston - Circonvallazione” redatto dall’ing. Valter Paoli con studio in Tione, pervenuto in data 30.01.2009 prot. n. 1356, concludente nella spesa complessiva di Euro 1.546.000,00=, di cui Euro 1.098.966,98= per lavori a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 447.033,02= per somme a disposizione dell’amministrazione.

Preso atto che, a seguito di licitazione ai sensi dell’art. 31 della L.P. 26/93, con contratto n. 1120 di data 08.09.2010, registrato a Tione di Trento in data 10.09.2010 al n. 148 Serie 1^, le opere venivano affidate all’associazione temporanea d’impresa tra la MATTIVI s.r.l. e TERSYSTEM s.r.l. per un importo netto di Euro 917.882,79= di cui Euro 81.260,59= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale espletato in data 19.08.2010 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 198/2010 di data 03.08.2010, mediante convenzione d’incarico sottoscritta in data 04.10.2010 si procedeva ad incaricare il medesimo progettista ing. Luciano Chiodega con studio in Pelugo (TN) per la direzione, misura e contabilità, dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 35.307,51 oltre al CNPAIA 2% ed all’IVA 20% per un totale complessivo di Euro 43.216,39 come da relativa offerta pervenuta in data 19.08.2010 prot. n. 12398.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale espletato in data 31.08.2010, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 203/2010 di data 10.08.2010, mediante convenzione d’incarico sottoscritta in data 01.10.2010 si procedeva ad incaricare il geom. Flavio Salvaterra con studio in Tione (TN) per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 13.077,46 oltre al CNG 4% ed all’IVA 20% per un totale complessivo di Euro 16.320,67 come da relativa offerta pervenuta in data 27.08.2010 prot. n. 12958.

Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 203/2010 di data 10.08.2010, mediante convenzione d’incarico sottoscritta in data 01.10.2010 si procedeva ad incaricare il geom. Marco Scalfi con studio in Tione (TN) per l’assistenza giornaliera ai levori e la verifica degli allacciamenti privati nell’ambito dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 22.000,00 oltre al CNG 4% ed all’IVA 20% per un totale complessivo di Euro 27.456,00 come da relativa offerta pervenuta in data 27.09.2010 prot. n. 14600.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 15.10.2010.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 18/2011 di data 11.02.2011, si procedeva all’approvazione del 1° verbale nuovi prezzi di data 28.01.2011 per il concordamento di n. 13 lavorazioni (da NP.01 a NP.13) non previste nel progetto originario relative all’utilizzo di pozzetti prefabbricati.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 98/2011 di data 01.09.2011, si procedeva all’approvazione del 2° verbale nuovi prezzi di data 02.08.2011 per il concordamento di n. 39 lavorazioni (da NP.14 a NP.52) non previste nel progetto originario per il ripristino delle reti di sottoservizi in Via della Cros come da indicazioni di ASM Tione, nonché per opere provvisionali a protezione dei fronti di scavo (micropali) in Via Durone.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla predisposizione di una variante progettuale al fine di utilizzare il ribasso d’asta e l’accantonamento per imprevisti per l’esecuzione delle opere aggiuntive di cui al 2° verbale di concordamento nuovi prezzi, per un importo aggiuntivo presunto pari al quinto d’obbligo, ossia ad Euro 223.301,00.=.

Ritenuto quindi necessario procedere ad affidare il relativo incarico all’ing. Luciano Chiodega ai sensi dell’art. 4 della convenzione di direzione lavori, come dal preventivo di parcella pervenuto in data 10.10.2011 prot. n. 16793 per un onorario di Euro 9.274,95= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 11.671,60=.

Considerato che con il medesimo preventivo viene aggiornato di conseguenza anche l’incarico di direzione lavori ai sensi della relativa convenzione, come dal medesimo preventivo di parcella, per un onorario presunto di Euro 6.392,02= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 8.043,71=.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, ed in particolare l’art. 98 del Titolo IX relativo alle prestazioni d’opera intellettuali.

Accertato inoltre che si può procedere all’affidamento dell’incarico, in considerazione che lo stesso rientra nelle fattispecie previste dalla normativa.

Accertato che al cap. 3510.12 intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 di questo Comune, gestione residui anno 2008, esiste la necessaria disponibilità per l’imputazione della spesa complessiva di Euro 19.715,31.=, più specificatamente nelle somme a disposizione del progetto.

Vista la L.P. la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 12-10 Leg dd. 30.09.1994.

Vista la Legge 19.02.1994 n. 109 (Legge Merloni) ed il relativo Regolamento di attuazione approveto con D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice degli Appalti.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l’urgenza a procedere per consentire quanto prima la predisposizione della variante progettuale e la successiva approvazione.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

## delibera

- Di incaricare l’ing. Luciano Chiodega di Pelugo (TN), per la predisposizione della 1^ variante progettuale relativa ai lavori di “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston - Circonvallazione” ai sensi dell’art. 4 della convenzione di direzione lavori sottoscritta in esecuzione della deliberazione G.C. n. 203/2010 per un onorario di Euro 9.274,95= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 11.671,60.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 10.10.2011 prot. n. 16793.

- Di specificare che viene di conseguenza integrato l’incarico di direzione lavori e prestazioni correlate per un onorario presunto di Euro 6.392,02= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 8.043,72.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 10.10.2011 prot. n. 16793.

- Di dare atto che l’incarico verrà formalizzato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 29, comma 5, del vigente regolamento comunale per l’attività contrattuale.

- Di imputare la spesa complessiva presunta di Euro 19.715,31= derivante dal presente atto, al cap. 3510.12 interv. n. 2090401 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 in gestione residui anno 2008, che presenta la necessaria disponibilità, più specificatamente nelle somme a disposizione del progetto e nei ribassi d’asta.

- Di comunicare al Direttore dei Lavori ing. Luciano Chiodega, l’adozione del presente provvedimento.

- Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.

- Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

- Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE avv. Mattia Gottardi dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 14.10.2011 per 10 giorni consecutivi IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno. Tione di Trento, lì ___________________ La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 14.10.2011 al 24.10.2011 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani _____________________________________________________________________ La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 14.10.2011 al 24.10.2011. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32. Tione di Trento, lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

# Text boxes

i