|  | ##### Comune di Tione di Trento Provincia di Trento |
| --- | --- |
| DELIBERAZIONE N. 89/2012 DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “A” reti a servizio dell’area Viale – Ville. Nuova collocazione delle cordonate e ripavimentazione dei marciapiedi in Viale Dante e Via del Foro. L’anno DUEMILADODICI alle ore 15.00 del giorno DICIASSETTE del mese di APRILE presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti i signori: - MATTIA GOTTARDI............................Sindaco - EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco - MARIO FAILONI…………..………………....Assessore - LUCA SCALFI…………………………………..Assessore - FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore - MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore - ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore Sono assenti GIUSTIFICATI i signori: ==== Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. |  |

Deliberazione n. 89 /2012 dd. 17.04.2012

OGGETTO:	Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “A” reti a servizio dell’area Viale – Ville. Nuova collocazione delle cordonate e ripavimentazione dei marciapiedi in Viale Dante e Via del Foro.																LW/lw		D113

La Giunta Comunale

Vista la deliberazione G.C. n. 336/2007 dd. 05.11.2007 con la quale veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “A” reti a servizio dell’area Viale - Ville” redatto dall’ing. Alfredo Massimo Dalbon con studio in Tione, pervenuto in data 17.10.2007 prot. n. 15331, concludente nella spesa complessiva di Euro 2.186.100,00=, di cui Euro 1.686.668,15= per lavori a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 499.431,85= per somme a disposizione dell’amministrazione.

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 59/2008 dd. 21.03.2008 con la quale veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 2.099.578,00 al cap. 3510.11 intervento 2090401 del bilancio di previsione 2008 in competenza, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che a seguito di licitazione ai sensi dell’art. 31 della L.P. 26/93, sono state aggiudicate con offerta a prezzi unitari all’Impresa EDILTIONE s.p.a. di Tione (TN), per un importo di Euro 1.449.583,60=, comprensivo degli oneri della sicurezza per Euro 148.758,06=, con un ribasso medio virtuale del 15,416% sull’importo a base d’appalto.

Visto il contratto di affidamento delle opere all’impresa EDILTIONE s.p.a., n. 1078 di data 15.10.2008, registrato a Tione di Trento in data 22.10.2008 al n. 219 Serie 1^ avente un importo netto di Euro 1.449.583,60= di cui Euro 148.758,06= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Vista la deliberazione G.C. n. 310/2008 con la quale veniva affidato l’incarico per la direzione, misura e contabilità lavori, nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva allo stesso progettista ing. Alfredo Massimo Dalbon.

Considerato che i lavori sono stati avviati in data 20.04.2009 e che sono in fase di ultimazione.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 128/2011 di data 09.05.2011, l’ing. Alfredo Massimo Dalbon è stato incaricato per la predisposizione della 2^ variante progettuale dei lavori in oggetto al fine realizzare un ulteriore ramale di fognatura in Via Pinzolo nonché di prevedere il ripristino delle pavimentazioni in porfido e delle cordonate in granito dei marciapiedi lungo il viale ed interessati dai lavori di scavo.

Considerato che la 2^ variante progettuale, contenuta nel sesto quinto dell’importo di contratto e complessivamente contenuta nell’importo di progetto, è stata approvata con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 61/2011 di data 31.05.2011.

Considerato che l’Amministrazione comunale ha valutato l’ipotesi di modificare alcuni tratti marciapiede in Viale Dante e Via del Foro al fine di consentire un parcheggio più razionale degli autoveicoli lungo il viale e migliorare la sicurezza dei pedoni sugli attraversamenti, secondo una planimetria appositamente predisposta.

Preso atto che tale planimetria ha ottenuto il parere di conformità urbanistica ai sensi dell’art. 110 della L.P. n. 1/2008 espresso dalla Commissione Edilizia comunale nella seduta del 19.10.2011 con verbale n. 19.

Accertato che l’adozione del presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto i lavori sono previsti nella variante progettuale contenuta nell’importo del progetto approvato.

Vista la L.P. 26/93 e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 12-10 Leg dd. 30.09.1994.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice degli Appalti.

Visto il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554.

Vista la deliberazione giuntale n. 21/2011 relativa agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l’urgenza a procedere per consentire quanto prima l’ultimazione delle opere.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

## delibera

- Di approvare nell’ambito della 2^ variante progettuale relativa ai lavori di “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “A” reti a servizio dell’area Viale - Ville”, la planimetria predisposta per il ripristino delle pavimentazioni in porfido e delle cordonate in granito dei marciapiedi lungo Viale Dante e Via del Foro esaminata favorevolmente dalla Commissione Edilizia comunale nella seduta del 19.10.2011 con verbale n. 19.

- Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

- Di comunicare al Direttore dei Lavori ing. Alfredo Massimo Dalbon, l’adozione del presente provvedimento al fine dell’esecuzione dei lavori secondo la nuova previsione.

- Di specificare che gli Uffici comunali daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricandoli di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.

- Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

- Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell’art. 2 lett. b) della legge 06.12.1971, n. 1034, entro 60 giorni da parte di chi abbia un interesse.

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE avv. Mattia Gottardi dott. Diego Viviani

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 20.04.2012 per 10 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno. Tione di Trento, lì ___________________ La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 20.04.2012 al 30.04.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani _____________________________________________________________________ La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 20.04.2012 al 30.04.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32. Tione di Trento, lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani