|  | ##### Comune di Tione di Trento Provincia di Trento |
| --- | --- |
| DELIBERAZIONE N. 179/2012 DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Realizzazione di un impianto fotovoltaico in rete da 20 kw sulla copertura del centro tennis p.ed. 1771 in C.C. Tione I°. Approvazione del preventivo di spesa ed affido dei lavori alla ditta EMC Impianti Elettrici s.n.c. di Villa Rendena (TN). L’anno DUEMILADODICI alle ore 14,30 del giorno TRE del mese di LUGLIO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti i signori: - MATTIA GOTTARDI............................Sindaco - EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco - MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore - LUCA SCALFI…………………………………..Assessore - FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore - MARIO FAILONI…………..………………....Assessore Sono assenti GIUSTIFICATI i signori: - ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. |  |

Deliberazione n. 179 /2012 dd. 03.07.2012

OGGETTO:	Realizzazione di un impianto fotovoltaico in rete da 20 kw sulla copertura del centro tennis p.ed. 1771 in C.C. Tione I°. Approvazione del preventivo di spesa ed affido dei lavori alla ditta EMC Impianti Elettrici s.n.c. di Villa Rendena (TN).						LW/lw		LM924

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore ai lavori pubblici Francesco Salvaterra in merito all’opportunità di procedere alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 20 kW in aderenza aulla copertura del centro tennis.

Ritenuto opportuno, al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell’opera e poter accedere agli incentivi sull’immissione in rete dell’energia prodotta, procedere mediante affidamento diretto ad impresa di fiducia dell’amministrazione ed in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 52, comma 9 della L.P. 29/93.

Considerato che con nota prot. n. 7204 del 23.05.2012 si procedeva ad effettuare un sondaggio informale tra ditte di fiducia dell’Amministrazione, specializzate nel settore ed in possesso dei requisiti necessari, sulla base di una quantificazione della spesa effettuata  dall’Ufficio tecnico comunale e pari a € 45.000,00 (IVA esclusa).

Considerato che nel termine assegnato del 19.06.2012 sono pervenute n. 4 offerte dalla ditte di seguito elencate:

- ditta TECNO-UNIVERSAL s.r.l. di Trento, prot. n. 8515 del 14.06.2012;

- ditta EMC Impianti Elettrici s.r.l. di Villa Rendena (TN), prot. n. 8685 del 19.06.2012;

- ditta GR Elettricità di Darzo (TN), prot. n. 8693 del 19.06.2012;

- ditta MARTINELLI Impianti Elettrici di Comano Terme (TN), prot. n. 8699 del 19.06.2012.

Preso atto che da esame tecnico tutte le offerte risultano correttamente formulate e che le stesse soddisfano i requisiti minimi fissati nella lettera di richiesta di offerta.

Preso atto che dal punto di vista economico, l’offerta più conveniente risulta essere quella della ditta EMC Impianti Elettrici s.r.l. di Villa Rendena (TN), riportante un ribasso medio del 17,87 % sull’importo di € 45.000,00, di cui sopra.

Ritenuto quindi conveniente ed opportuno procedere pertanto all’affido diretto dei lavori alla ditta EMC Impianti Elettrici s.r.l. per un importo netto di Euro 36.958,50= oltre all’IVA 10% come dall’offerta soprarichiamata, essendo tale importo contenuto nel limite dei 50.000,00 Euro di cui al comma 9 dell’art. 52 della L.P. 26/93.

Ritenuto inoltre opportuno specificare le seguenti clausole contrattuali:

- termini: l’impianto dovrà essere ultimato e collegato alla rete del Gestore Nazionale entro il 30.09.2012; viene fissata una penale di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo ed una penale unica forfettaria dell’importo di Euro 5.000 nel caso venisse superato il termine del 31.12.2012.

- Progetto: la Ditta dovrà procedere alla predisposizione degli elaborati progettuali dell’impianto (architettonici ed elettrici) a firma di un Tecnico abilitato, nel rispetto dei dettagli tecnici e dei componenti contenuti nell’offerta pervenuta in data 19.06.2012 prot. n. 8685.

- Cavi: i collegamenti elettrici delle stringhe in copertura dovranno essere realizzati con cavi tipo FG7M2; gli eventuali collegamenti elettrici all’interno della struttura dovranno essere realizzati con cavi tipo LSZH.

- Pagamenti: il costo dell’impianto s’intende fisso ed a corpo; verrà erogato un primo acconto pari all’80 % del totale alla messa in servizio dell’impianto, con saldo del 20% a seguito dell’approvazione della certificazione della  regolare esecuzione dell’impianto salvo verifica della regolarità contributiva della ditta. Eventuali componenti aggiuntivi rispetto all’offerta presentata, saranno oggetto di separata valutazione e liquidati in sede di pagamento del saldo.

- Sicurezza: la linea vita dovrà essere realizzata preventivamente a qualsiasi altra lavorazione in copertura; la ditta prima della presa in consegna del cantiere dovrà presentare apposito Piano Operativo di Sicurezza (POS) ai sensi del D.lgs. 81/2008.

- Subappalto: è ammesso il subappalto della sola realizzazione della linea vita.

- pratiche GSE: dovranno essere espletate tutte le procedure amministrative preventive e finali presso il Gestore del Servizio Elettrico nazionale o qualsiasi altro Ente.

Considerato che il progetto architettonico che verrà predisposto dalla Ditta, dovrà essere preventivamente esaminato dalla Commissione Edilizia comunale per l’ottenimento del parere di conformità urbanistica e paesaggistica.

Preso atto che per l’esecuzione dei lavori non sono necessari ulteriori pareri od autorizzazioni.

Considerato che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, compreso un accantonamento per imprevisti del 10%, per un importo complessivo di Euro 44.720,00= trova adeguata copertura finanziaria al cap. 3688 intervento 2090605 del Bilancio di previsione 2012 in competenza.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

Viste le deliberazione giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Rilevatata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la seguente deliberazione al fine di ultimare al più presto i lavori ed accedere agli incentivi di legge.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

## delibera

- di affidare, per quanto in premessa specificato, alla ditta EMC Impianti Elettrici s.r.l. di Villa Rendena (TN), i lavori di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico in rete da 20 kW sulla copertura del centro tennis p.ed. 1771 in C.C. Tione I°”, alle condizioni riportate nell’offerta pervenuta in data 19.06.2012 prot. n. 8685, per un importo di Euro 36.958,50= oltre all’IVA 10% per Euro 3.695,85= per un totale di Euro 40.654,35= in quanto l’importo è contenuto nel limite di cui al comma 9 dell’art. 52 della L.P. 26/93.

- di specificare che oltre alle specifiche tecniche riportate in offerta dovranno essere rispettate le clausole contrattuali indicate in premessa.

- di dare atto che l’incarico verrà formalizzato mediante scrittura privata autenticata e che le spese relative saranno a totale carico della ditta incaricata.

- di dare atto che al presente incarico si applicano le disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 relativa alla tracciabilità dei pagamenti.

- di dare atto che il progetto architettonico che verrà predisposto dalla Ditta dovrà essere preventivamente esaminato dalla Commissione Edilizia comunale per l’ottenimento del parere di conformità urbanistica e paesaggistica.

- di impegnare la spesa derivante dall’ incarico sopra affidato oltre ad un accantonamento per imprevisti pari al 10% per complessivi Euro 40.720,00= al cap. 3688, codice intervento n. 2090605 del Bilancio di previsione 2012 di questo Comune in competenza che presenta la necessaria disponibilità.

- di specificare che gli Uffici comunali (Segretario generale, Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria) daranno esecuzione alla presente deliberazione, incaricando i medesimi procedere a quanto di competenza nonché comunicare alla Direzione Lavori l’adozione del presente provvedimento.

- di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

- di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE avv. Mattia Gottardi dott. Diego Viviani

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 06.07.2012 per 10 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno. Tione di Trento, lì ___________________ La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 06.07.2012 al 16.07.2012 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani _____________________________________________________________________ La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 06.07.2012 al 16.07.2012. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32. Tione di Trento, lì _______________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani