|  | ##### Comune di Tione di Trento Provincia di Trento |
| --- | --- |
| DELIBERAZIONE N. 46/2013 DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°. Approvazione della 1^ variante progettuale relativa al quadro economico per forniture in diretta amministrazione. L’anno DUEMILATREDICI alle ore 14,45 del giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti i signori: - MATTIA GOTTARDI............................Sindaco - ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore - LUCA SCALFI…………………………………..Assessore - MARIO FAILONI…………..………………....Assessore - MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore Sono assenti GIUSTIFICATI i signori: - EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco - FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. |  |

Deliberazione n. 46 /2013 dd. 25.02.2013

OGGETTO:	Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°. Approvazione della 1^ variante progettuale relativa al quadro economico per forniture in diretta amministrazione.													LW	 LM933

- LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore competente Roberto Zamboni.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 114/2012 di data 08.05.2012, veniva stabilito di procedere alla locazione la p.ed. 2310 C.C. Tione I° sita in Via Durone e denominata “Residenza Pellegrini”, di proprietà della “Fondazione Centro Leonia Piovanelli e Maria Roberta Pellegrini di Tione (TN) al fine di destinarlo a nuovo asilo nido comunale previa esecuzione dei necessari lavori di adeguamento normativo e funzionale da eseguirsi a spese dell’Amministrazione.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 294/2012 di data 09.10.2012 si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°” redatto dall’arch. Lara Zoccatelli con studio in Riva del Garda, pervenuto in data 01.10.2012 prot. n. 13739 e concludente nell’importo complessivo di Euro 250.000,00.= di cui Euro 137.664,65.= per lavori ed Euro 112.335,35.= per somme a disposizione dell’amministrazione ed all’impegno della relativa spesa finanziata nel seguente modo:

- per Euro 150.000,00= già impegnati in gestione residui 2010;

- per Euro 100.000,00= in esercizio corrente.

Considerato che nella suddetta deliberazione si stabiliva di affidare i lavori con il sistema dell’economia con cottimo fiduciario, sia per quanto riguarda le opere edili che quelle da termoidraulico, falegname ed elettricista, previo esperimento di gare ufficiose tra almeno sette imprese in possesso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 52, comma 9, della L.P. 26/1993 con criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 178, commi 1 e 3, del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Preso atto che a seguito dei confronti concorrenziali esperiti in data 07.11.2012 le opere sono state aggiudicate come nel seguito:

- all’Impresa TROCINO ANDREA e MASSIMILIANO s.n.c. di Tione (TN) le opere edili con un ribasso del 20,012 % sull’importo a base d’appalto, per un netto di Euro 46.354,35=;

- alla Ditta RAFFAELLO ARREDA s.r.l. di Villa Rendena (TN) le opere da falegname con un ribasso del 4,30 % sull’importo a base d’appalto, per netto di Euro 41.641,35=;

- alla Ditta MONFREDINI MARCO Impianti Elettrici di Breguzzo (TN) le opere da elettricista con un ribasso del 29,972 % sull’importo a base d’appalto, per netto di Euro 15.789,68=;

- alla Ditta COLOMBO FABIO di Breguzzo (TN) le opere da termoidraulico con un ribasso del 27,00 % sull’importo a base d’appalto, per un netto di Euro 10.548,58=.

Preso atto che con con deliberazione G.C. n. 332/2012 di data 20.11.2012, l’arch. Lara Zoccatelli è stata incaricata direzione, misura e contabilità lavori e coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto, per un onorario di Euro 17.778,91= oltre al CNPAIA 4% pari ad Euro 711,16= ed all’IVA 21% per Euro 3.882,91= per un totale complessivo di Euro 22.372,98= come da preventivo di parcella pervenuto in data 11.11.2012 prot. n. 12650.

Considerato inoltre che in corso d’opera, al fine dell’immediata usufruibilità della struttura a lavori ultimati, occorre procedere all’acquisto di arredi ed attrezzature utilizzando l’accantonamento di progetto per gli imprevisti nonchè un ulteriore stanziamento disponibile sul bilancio del precedente esercizio finanziario al fine di conservare ribassi d’asta ancora disponibili nel quadro delle somme a disposizione come da indicazioni della Direzione Lavori.

Vista pertanto la previsione di spesa predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale in data 20.02.2013 riportante forniture in diretta amministrazione per un importo complessivo pari ad Euro 55.051,48.= oltre all’IVA 21% per un totale di Euro 66.612,29.=, riportante l’elenco sommario degli arredi e delle attrezzature necessarie al fine dell’usufruibilità della struttura individuate secondo le indicazioni della Direzione Lavori e quantificate attraverso un indagine di mercato dei prodotti più idonei.

Visto il quadro di spesa complessiva dell’intervento redatto dall’Ufficio Tecnico comunale concludente nell’importo complessivo di progetto e pari ad Euro 274.862,87.= di cui Euro 114.333,96.= per lavori appaltati, ed Euro 160.528,91.= per somme a disposizione comprensive degli acquisti degli arredi ed attrezzature di cui sopra, comportante un supero dell’importo complessivo di progetto pari ad Euro 24.862,87=.

Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione della previsione di spesa per gli acquisti predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale e del nuovo quadro complessivo di progetto comportante supero di spesa.

Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, l’individuazione dei prodotti e le Ditte fornitrici sulla base delle indicazioni della Direzione Lavori, nonché i relativi provvedimenti di affidamento al fine di accelerare i tempi di fornitura e consentire quanto prima l’erogazione del servizio di asilo nido nella nuova sede.

Considerato che non risultano essere necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Considerato che la maggiore spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari ad Euro 24.862,87.= viene impegnata al cap. 3640 codice intervento n. 2100101 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 in esercizio provvisorio ed in gestione residui anno 2012, dove esiste la necessaria disponibilità.

Vista la L.P. 23/90 e ss.mm. nonchè il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 10-40 Leg. dd. 22.05.1991.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

Viste le deliberazione giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l’urgenza a procedere per consentire quanto prima l’acquisto delle attrezzature necessarie.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

## delibera

- Di approvare quale atto d’indirizzo, la perizia previsione di spesa predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale in data 20.02.2013 riportante forniture ed acquisti in diretta amministrazione per l’importo Euro 55.051,48.= oltre all’IVA 21% per un totale di Euro 66.612,29.= nell’ambito dei lavori di “Ristrutturazione ed arredo interno del nuovo asilo nido da realizzarsi sulla p.ed. 2310 in C.C. Tione I°”.

- Di approvare l’aggiornamento del quadro di spesa complessiva dell’intervento redatto dall’Ufficio Tecnico comunale concludente nell’importo complessivo di progetto e pari ad Euro 274.862,87.= di cui Euro 114.333,96.= per lavori appaltati, ed Euro 160.528,91.= per somme a disposizione, comportante un supero di spesa pari ad Euro 24.862,87.= sull’importo originariamente previsto.

- Di dare atto che le forniture potranno essere affidate direttamente a ditte specializzate opportunamente individuate, con determinazione assunta dal Responsabile dell’Ufficio tecnico nel rispetto delle previsioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

- Di impegnare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento e pari ad Euro 24.862,87.=, al cap. 3640 codice intervento n. 2100101 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 in esercizio provvisorio ed in gestione residui anno 2012.

- Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per l’esecuzione delle forniture.

- Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, la presente deliberazione, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

- Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE avv. Mattia Gottardi dott. Diego Viviani

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 01.03.2013 per 10 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno. Tione di Trento, lì ___________________ La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 01.03.2013 al 11.03.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani _____________________________________________________________________ La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 01.03.2013 al 11.03.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32. Tione di Trento, lì _______________ #### IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani