|  | ##### Comune di Tione di Trento Provincia di Trento |
| --- | --- |
| DELIBERAZIONE N. 172/2013 DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a sevizio dell’area Buston – Circonvallazione. Incarico alla dita MAZZOTTI Romualdo s.p.a. per il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso. L’anno DUEMILATREDICI alle ore 14,45 del giorno DUE del mese di LUGLIO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti i signori: - MATTIA GOTTARDI............................Sindaco - EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco - FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore - MARIO FAILONI…………..………………....Assessore - LUCA SCALFI…………………………………..Assessore Sono assenti GIUSTIFICATI i signori: - MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore - ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. |  |

Deliberazione n. 172 /2013 dd. 02.07.2013

OGGETTO:	Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a sevizio dell’area Buston – Circonvallazione. Incarico alla dita MAZZOTTI Romualdo s.p.a. per il ripristino delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso.										LW	D114

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore Francesco Salvaterra.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 31/2009 dd. 16.02.2009 veniva approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston - Circonvallazione” redatto dall’ing. Valter Paoli con studio in Tione, pervenuto in data 30.01.2009 prot. n. 1356, concludente nella spesa complessiva di Euro 1.546.000,00=, di cui Euro 1.098.966,98= per lavori a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 447.033,02= per somme a disposizione dell’amministrazione, si impegnava la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 1.461.885,00= al cap. 3510.12 intervento 2090401 del bilancio di previsione 2008 in competenza, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Preso atto che, a seguito di licitazione ai sensi dell’art. 31 della L.P. 26/93, con contratto n. 1120 di data 08.09.2010, registrato a Tione di Trento in data 10.09.2010 al n. 148 Serie 1^, le opere venivano affidate all’associazione temporanea d’impresa tra la MATTIVI s.r.l. e TERSYSTEM s.r.l. per un importo netto di Euro 917.882,79= di cui Euro 81.260,59= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale è stato incaricato l’ing. Luciano Chiodega con studio in Pelugo (TN) per la direzione, misura e contabilità, dei lavori in oggetto.

Visto il verbale di consegna dei lavori di data 15.10.2010.

Considerato che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 33/2012 di data 18.04.2012, è stata approvata la 1^ variante progettuale di data marzo 2012 predisposta dalla Direzione Lavori che prevedeva nuovi e maggiori lavori per opere provvisionali e di scavo, per un importo netto di Euro 183.186,89= come da relativo schema atto di sottomissione, nonché il 3° verbale di concordamento nuovi prezzi, dando atto che il termine di scadenza contrattuale viene prorogato di 108 giorni.

Preso atto che i lavori di posa delle nuove reti fognarie sono stati pressoché ultimati eccetto per i ripristini delle pavimentazioni stradali ed opere d’arte rimosse per l’esecuzione degli scavi.

Considerato che con deliberazione G.C. n. 42 di data 19.02.2013 si procedeva ad incaricare il direttore lavori ing. Luciano Chiodega per la predisposizione di una 2^ variante progettuale al fine di procedere al rifacimento dei marciapiedi interessati dai lavori lungo Via Circonvallazione per un importo aggiuntivo presunto pari ad Euro 130.000,00=.

Preso atto che secondo le previsioni del progetto iniziale, nel quadro delle somme a disposizione di tale variante, è prevista a fine lavori, la realizzazione in diretta amministrazione di opere di pavimentazione stradale per un importo presunto di Euro 47.331,37=.

Preso atto che con nota prot. n. 8797 di data 14.06.2013, è stata richiesta offerta per l’esecuzione dei lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso alla ditta MAZZOTTI s.p.a. con sede in Zuclo (TN) loc. Ridever, ditta di fiducia dell’Amministrazione specializzata nel settore delle pavimentazioni stradali.

Vista pertanto la relativa offerta della ditta MAZZOTTI s.p.a., pervenuta in data 21.06.2013 prot. n. 9086, riportante un ribasso del 15,110% sull’importo di computo metrico estimativo e quindi per un importo netto di Euro 40.179,60= oltre all’IVA 10% per Euro 4.017,96= per un totale di Euro 44.197,56=.

Considerato che l’importo sopra riportato è contenuto nel limite di cui all’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93 che consente l’affidamento diretto di lavori a soggetti in possesso dei requisiti necessari.

Accertato che al cap. 3510.12 intervento n. 2090401 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 di questo Comune in gestione residui anno 2008, esiste la necessaria disponibilità per l’imputazione della spesa complessiva di Euro 44.197,56.=, più specificatamente nelle somme a disposizione come previsto nel quadro di spesa complessiva del progetto.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari per quanto riguarda le attribuzioni di competenza agli uffici ed accertata la propria competenza.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n. 11/2001 dd. 05.03.2001.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

## delibera

- Di incaricare, direttamente ai sensi dell’art. all’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso nell’ambito del “Raddoppio e potenziamento della rete fognaria dell’abitato di Tione – Interventi di completamento – Zona “B” reti a servizio dell’area Buston - Circonvallazione” come risultanti dagli elaborati della 2^ variante progettuale a firma dell’ing. Luciano Chiodega, la ditta MAZZOTTI s.p.a. con sede in Zuclo (TN) loc. Ridever, per importo netto di Euro 40.179,60.= oltre all’IVA 10% per Euro 4.017,96.=per un totale di Euro 44.197,56.=, come da offerta pervenuta in data 21.06.2013 prot. n. 9086.

- Di dare atto che al presente incarico saranno applicate le disposizioni previste dalla L. 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

- Di dare atto che l’incarico verrà formalizzato mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 29, comma 5, del vigente regolamento comunale per l’attività contrattuale.

- Di imputare la spesa complessiva derivante dal presente atto pari ad Euro 44.197,56=, al cap. 3510.12 interv. n. 2090401 del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 in gestione residui anno 2008, che presenta la necessaria disponibilità, più specificatamente nelle somme a disposizione del progetto.

- Di specificare che gli Uffici comunali, in particolare Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per il buon fine della pratica.

- Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di consentire il rapido inizio dei lavori.

- Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE avv. Mattia Gottardi dott. Diego Viviani

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 05.07.2013 per 10 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno. Tione di Trento, lì ___________________ La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 05.07.2013 al 15.07.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani _____________________________________________________________________ La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 05.07.2013 al 15.07.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32. Tione di Trento, lì _______________ #### IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani