|  | ##### Comune di Tione di Trento Provincia di Trento |
| --- | --- |
| DELIBERAZIONE N. 219/2013 DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Realizzazione di un centro di socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°. Approvazione della 2^variante progettuale per lavori di completamento. Affidamento dei lavori di completamento ed impegno della maggiore spesa. L’anno DUEMILATREDICI alle ore 15,00 del giorno SEI del mese di AGOSTO presso la Sede Municipale di Tione di Trento, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale. Sono presenti i signori: - MATTIA GOTTARDI............................Sindaco - EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice Sindaco - FRANCESCO SALVATERRA..................Assessore - ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore - MARIO FAILONI…………..………………....Assessore - LUCA SCALFI…………………………………..Assessore Sono assenti GIUSTIFICATI i signori: - MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani, dopo aver accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. |  |

Deliberazione n. 219 /2013 dd. 06.08.2013

OGGETTO:	Realizzazione di un centro di socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°. Approvazione della 2^variante progettuale per lavori di completamento. Affidamento dei lavori di completamento ed impegno della maggiore spesa.															LW	A136

## LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che limitatamente alla trattazione del presente punto si assenta ‘assessore Roberto Zamboni.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 119/2010 dd. 26.04.2010 si approvava a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei “Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°” redatto dallo Studio Associato arch. Sordo Firmino ed Alessandra di Tione (TN), pervenuto nella versione definitiva in data 14.12.2009 prot. n. 17481, concludente nella spesa complessiva di Euro 870.000,00= di cui Euro 645.784,27= per lavori a base d’asta compresi gli oneri della sicurezza, ed Euro 224.215,73= per somme a disposizione dell’amministrazione.

Considerato che con la deliberazione soprarichiamata, si procedeva ad impegnare la relativa spesa non ancora impegnata per Euro 793.131,88 al cap. 3658 codice intervento 2100401 del bilancio di previsione 2010 in gestione residui 2007 e 2009, e si stabilivano le modalità di affidamento ed esecuzione dei lavori.

Considerato che il finanziamento dell’opera è stato determinato nel seguente modo:

- Euro 350.000,00= con contributo in conto capitale ai sensi della L.P. 14/91 concesso con determinazione del Dirigente del Servizio Politiche Sociali ed Abitative della PAT n. 586 del 02.10.2008;

- Euro 437.000,00= con contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 13, comma 3-bis della L.P. 36/93 concesso con deliberazione G.P. 1047 del 07.05.2010, sul Fondo Sviluppo Locale;

- Euro 83.000,00= con mezzi propri dell’Amministrazione.

Preso inoltre atto che i lavori a base d’asta di cui sopra erano stati così suddivisi:

opere edili Euro 501.747,29 di cui Euro 20.608,46 per oneri della sicurezza;

opere da elettricista Euro 43.419,00 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;

opere da termoidraulico Euro 100.617,98 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere edili sono state aggiudicate con un ribasso del 16,817% all’Impresa DALBON Costruzioni s.r.l. di Tione (TN), ed affidati con contratto n. 1125 di data 10.11.2010 avente un importo netto di Euro 420.834,17= di cui Euro 20.608,46= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da elettricista sono state aggiudicate con un ribasso del 19,50% alla ditta EMMEDI Impianti Elettrici di Roè Volciano (BS), ed affidati con contratto n. 1126 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 34.975,70= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Preso atto che a seguito di confronto concorrenziale, le opere da termoidraulico sono state aggiudicate con un ribasso del 16,50% alla ditta LA TERMOIDRAULICA  ZUPPEL s.n.c. di Castelnuovo (TN), ed affidati con contratto n. 1127 di data 11.11.2010 avente un importo netto di Euro 84.035,81= di cui Euro 120,00= per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge.

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l’incarico per la direzione, misura e contabilità dei lavori in oggetto all’ing. Pietro Bucci con studio in Tione (TN).

Considerato che a seguito di confronto concorrenziale veniva affidato l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva dei lavori in oggetto all’ing. Michele Salvaterra con studio in Tione (TN).

Visti i verbali di consegna dei lavori di data 21.12.2010.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 369/2011 di data 13.12.2011, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione della 1^ variante progettuale, per un onorario di Euro 15.000,00= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 18.876,60.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 02.12.2011 prot. n. 19585.

Preso atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale n. 2/2012 di data 11.01.2012, si procedeva all’approvazione della 1^ variante progettuale pervenuta in data 23.12.2011 prot. n. 20598, concludente nell’importo complessivo di progetto pari ad Euro 870.000,00=, comportante nuove e maggiori opere edili contenuti nel quinto d’obbligo per un importo netto di Euro 67.373,12= oltre all’IVA di legge.

Considerato che con la variante soprarichiamata come concordato con l’Amministrazione, l’edificio veniva leggermente sopraelevato al fine di garantire l’usufruibilità di tutta la superficie del piano sottotetto, venivano modificati alcuni dettagli realizzativi rimandando le sistemazioni esterne, l’esecuzione degli impianti e le finiture del piano sottotetto ad un successivo intervento di completamento.

Preso quindi atto che con deliberazione G.C. n. 312/2012 di data 06.11.2012, il direttore dei lavori ing. Pietro Bucci è stato incaricato per la predisposizione di una 2^ variante progettuale, per un onorario di Euro 7.498,86= oltre al contributo CNPAIA 4% ed all’IVA 21% per un totale complessivo di Euro 9.436,56.=, come da preventivo di parcella pervenuto in data 29.10.2012 prot. n. 15427.

Vista pertanto la 2^ variante progettuale aggiornata datata marzo 2013 a firma dell’ing. Pietro Bucci, pervenuta in data 28.03.2013 prot. n. 4720 concludente nell’importo complessivo pari ad Euro 1.037.000,00= di cui Euro 690.705,26= per lavori netti ed Euro 346.294,74= per somme a disposizione e composta degli elaborati di seguito richiamati:

- 1.1 	Quadro economico;

- 1.2 	Relazione illustrativa;

- 2.3.3	Pianta piano sottotetto;

- 2.5.1	Prospetto nord stato autorizzato, progetto e di raffronto;

- 2.5.2	Prospetto sud stato autorizzato, progetto e di raffronto;

- 2.5.3	Prospetto ovest stato autorizzato, progetto e di raffronto;

- 2.5.4	Prospetto est stato autorizzato, progetto e di raffronto;

- 2.7.1	Particolari stratigrafici pavimenti sottotetto;

- 2.8.4	Planimetria sistemazioni esterne di progetto;

- 2.8.5	Profilo e sezioni trasversali stato di progetto;

- 2.8.6	Planimetria sistemazioni esterne stato di raffronto;

- 2.8.7	Planimetria sistemazioni esterne documentazione fotografica;

- 2.8.8	Planimetria sistemazioni esterne stato autorizzato;

- PERIZIA II^ VARIANTE – OPERE EDILI;

- PERIZIA II^ VARIANTE – OPERE DA TERMOIDRAULICO;

- PERIZIA II^ VARIANTE – OPERE DA ELETTRICISTA.

Ritenuti tali elaborati congrui e rispondenti alle aspettative dell’Amministrazione in relazione alla consistenza ed alla funzionalità dell’opera.

Preso atto che il quadro complessivo di spesa di tale variante comporta un supero di spesa pari ad Euro 167.000,00= rispetto all’importo di progetto originariamente impegnato, di cui Euro 83.486,46= per lavori netti ed Euro 83.513,54= per somme a disposizione.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 83/02013 del 09.04.2013, si procedeva all’approvazione preliminare della 2^ variante progettuale al fine di inoltrare apposita domanda di finanziamento provinciale.

Considerato che con determinazione n. 301 del 25.06.2013 del Dirigente del Servizio Politiche Sociali della PAT, veniva approvata la 2^ variante progettuale soprarichiamata e veniva concesso al Comune di Tione un contributo integrativo in conto capitale dell’importo di Euro 167.000= per il completamento delle opere.

Preso atto che nella variante soprarichiamata, come da elaborati integrativi pervenuti in data 01.08.2013 prot.n. 11080 ed in data 02.08.2013 prot.n. 11133, gli importi dei singoli contratti vengono elevati come di seguito:

opere edili Euro 556.310,81 di cui Euro 29.769,43 per oneri della sicurezza;

opere da elettricista Euro 44.518,95 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza;

opere da termoidraulico Euro 89.875,50 di cui Euro 120,00 per oneri della sicurezza.

Visto pertanto l’atto di sottomissione per nuovi e maggiori lavori per un importo netto di Euro 68.103,52.= nonché il 3° verbale di nuovi prezzi per n. 12 voci di lavorazione non previste nel progetto originario (da NP.60 a NP.71), pervenuto in data 01.08.2013 prot.n. 11080, sottoscritti in data 14.03.2011 dal D.L. ed il legale rappresentante della ditta DALBON Costruzioni s.r.l., dando atto che il termine contrattuale viene prorogato di 130 giorni naturali e consecutivi.

Visto pertanto l’atto di sottomissione per nuovi e maggiori lavori per un importo netto di Euro 9.543,25.= nonché il 1° verbale di nuovi prezzi per n. 10 voci di lavorazione non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.10), pervenuto in data 01.08.2013 prot.n. 11080, sottoscritti in data 15.07.2013 dal D.L. ed il legale rappresentante della ditta EMMEDI Impianti Elettrici, dando atto che il termine contrattuale viene prorogato di 130 giorni naturali e consecutivi.

Visto pertanto l’atto di sottomissione per nuovi e maggiori lavori per un importo netto di Euro 5.839,69.= nonché il 1° verbale di nuovi prezzi per n. 13 voci di lavorazione non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.13), pervenuto in data 02.08.2013 prot.n. 11133, sottoscritti in data 15.07.2013 dal D.L. ed il legale rappresentante della ditta LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c., dando atto che il termine contrattuale viene prorogato di 130 giorni naturali e consecutivi.

Considerato che l’importo dei lavori suppletivi di 2^ variante per quanto riguarda le opere edili e quelle da elettricista, comporta rispetto all’importo contrattuale, un supero del limite del 6° quinto dell’importo originario di contratto.

Considerato che è possibile l’affidamento di lavori suppletivi oltre il quinto d’obbligo all’originario contraente nel limite del 50 % dell’importo di contratto qualora siano verificati i presupposti di cui all’art. 51, comma 5 della L.P. 26/93 da parte di un collaudatore in corso d’opera.

Preso atto che con deliberazione G.C. n. 48/2013 di data 25.03.2013 è stato incaricato l’ing. Massimo Bonenti di Vigo Rendena (TN) per il collaudo in corso d’opera e tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto per un onorario di Euro 2.280,00= oltre a rivalsa INPS 4% per Euro 91,20=, CNPAIA 4% per Euro 94,85= ed IVA 2% per Euro 517,87= per un totale complessivo lordo di Euro 2.983,92.= come dal preventivo di parcella pervenuto in data 21.02.2013 prot. n. 2699.

Visto il parere del collaudatore in corso d’opera ing. Massimo Bonenti, pervenuto in data 09.04.2013 prot. n. 5272, con il quale vengono accertati i presupposti per l’approvazione della variante ai sensi dell’art. 51, comma 4 della L.P. 26/93 con affidamento dei lavori suppletivi all’originario contraente.

Preso atto che nel quadro delle somme a disposizione si prevede anche l’esecuzione di alcune operi minori specialistiche in diretta amministrazione e che, in ragione del limitato importo, si è proceduto a richiedere offerta a ditte specializzate di fiducia dell’Amministrazione come di seguito riportato:

- opere di verniciatura parti lignee per Euro 5.000,00.=;

- opere di completamento da falegname per Euro 9.906,14;

- opere da serramentista antincendio per Euro 8.785,74.=;

- fornitura e posa piattaforma elevatrice per Euro 14.800,00.=

Considerato che l’art. 52, comma 9 della L.P. 26/93, consente l’affido diretto di lavori a ditte di fiducia dell’Amministrazione qualora il loro importo non ecceda il limite di Euro 50.000,00=.

Ritenuto quindi di procedere ad affidare i lavori di cui sopra, direttamente come di seguito:

- opere di verniciatura parti lignee per l’importo netto di Euro 4.750,00.= alla ditta Carpenteria in Legno LORENZI e COLLINI di Spiazzo Rendena (TN) con un ribasso del 5% come da relativa offerta pervenuta in data 06.08.2013 prot.n. 11222 ;

- opere di completamento da falegname per l’importo netto di Euro 8.915,53.= alla ditta Falegnameria SALVATERRA DAVIDE di Tione (TN) con un ribasso del 10,00% come da relativa offerta pervenuta in data 24.07.2013 prot.n. 10638;

- opere da serramentista antincendio per l’importo netto di Euro 7.907,17.= alla ditta Falegnameria SALVATERRA DAVIDE di Tione (TN) con un ribasso del 10,00% come da relativa offerta pervenuta in data 24.08.2013 prot.n. 10638;

- fornitura e posa piattaforma elevatrice per l’importo netto di Euro 14.000,00.= alla ditta ESSEFFE s.r.l. di Mori (TN) con un ribasso del 5,41% come da relativa offerta pervenuta in data 06.08.2013 prot.n. 11221.

Verificato che le variazioni dei lavori rientrano nella fattispecie prevista dall’art. 51, comma 1, lett a) della L.P. 26/93 e ss.mm, (interessi pubblici sopravvenuti).

Preso atto che con deliberazione n. 103/2013 di data 11.03.2013 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie venivano autorizzati con prescrizioni i lavori di cui alla variante in oggetto.

Preso atto che con parere n. 2 espresso nella seduta del 05.04.2013, la Commissione edilizia comunale ha accertato la conformità urbanistica delle opere di variante ai sensi dell’art. 80 della L.P. 22/91.

Visto il parere consultivo dell’organo consultivo monocratico sulla variante in oggetto espresso ai sensi del comma 5 dell’art. 55 della L.P. 26/93 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ing. Luciano Weiss in data 09.04.2012 prot. n. 5282.

Preso atto che ai sensi del comma 4 dell’art. 51 della L.P. 26/93, ed  sensi dell’articolo 57, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale, l’approvazione della variante in oggetto è di competenza della Giunta Comunale.

Ritenuto di procedere all’approvazione della variante in oggetto impegnando la relativa maggiore spesa di Euro 167.000,00= al cap. 3658 codice intervento 2100401 per € 160.000,00 ed al cap. 3026 codice intervento 2010501 per € 7.000,00 del bilancio di previsione 2013 di questo Comune dando atto che viene finanziato integralmente con contributo PAT in conto capitale.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg dd. 11.05.2012.

Visto il D.lgs. 12.04.2006 n. 163, nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed il relativo regolamento attuativo approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione, ed accertata la propria competenza.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale ed alla regolarità contabile dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio n° 11/2001 dd. 05.03.2001, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerata l’urgenza a procedere al fine di procedere con il completamento dei lavori e rendere utilizzabile la struttura.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

## delibera

- Di approvare a tutti gli effetti la 2^ variante progettuale redatta dall’ing. Pietro Bucci di Tione (TN), per il completamento dei lavori di “Realizzazione centro socializzazione al lavoro in loc. Giardini in C.C. Tione I°”, secondo gli elaborati in premessa richiamati, pervenuti nella versione aggiornata in data 28.03.2013 prot. n. 4720, ed integrati in data 01.08.2013 prot.n. 11080 ed in data 02.08.2013 prot.n. 11133.

- Di specificare che le ulteriori opere di variante vengono affidate mediante relativi atti di sottomissioni o aggiuntivi, come di seguito:

- Opere edili alla ditta DALBON Costruzioni s.r.l. per un importo netto di Euro 68.103,52.= di cui al relativo atto di sottomissione e 3° verbale di nuovi prezzi per n. 12 voci di lavorazione non previste nel progetto originario (da NP.60 a NP.71), dando atto che il termine contrattuale viene prorogato di 130 giorni naturali e consecutivi;

- Opere da elettricista alla ditta EMMEDI Impianti Elettrici per un importo netto di Euro 9.543,25.= di cui al relativo atto di sottomissione e 1° verbale di nuovi prezzi per n. 10 voci di lavorazione non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.10), dando atto che il termine contrattuale viene prorogato di 130 giorni naturali e consecutivi;

- Opere da termoidraulico alla ditta LA TERMOIDRAULICA ZUPPEL s.n.c. per un importo netto di Euro 5.839,69.= di cui al relativo atto di sottomissione e 1° verbale di nuovi prezzi per n. 13 voci di lavorazione non previste nel progetto originario (da NP.01 a NP.13), dando atto che il termine contrattuale viene prorogato di 130 giorni naturali e consecutivi.

- Di affidare direttamente in economia ai sensi dell’art. 52 comma 9 della L.P. 26/93, i lavori di completamento previsti nel quadro delle somme a disposizione, come di seguito specificato:

- opere di verniciatura parti lignee per l’importo netto di Euro 4.750,00.= alla ditta Carpenteria in Legno LORENZI e COLLINI di Spiazzo Rendena (TN) con un ribasso del 5% come da relativa offerta pervenuta in data 06.08.2013 prot.n. 11222 ;

- opere di completamento da falegname per l’importo netto di Euro 8.915,53.= alla ditta Falegnameria SALVATERRA DAVIDE di Tione (TN) con un ribasso del 10,00% come da relativa offerta pervenuta in data 24.07.2013 prot.n. 10638;

- opere da serramentista antincendio per l’importo netto di Euro 7.907,17.= alla ditta Falegnameria SALVATERRA DAVIDE di Tione (TN) con un ribasso del 10,00% come da relativa offerta pervenuta in data 24.08.2013 prot.n. 10638;

- fornitura e posa piattaforma elevatrice per l’importo netto di Euro 14.000,00.= alla ditta ESSEFFE s.r.l. di Mori (TN) con un ribasso del 5,41% come da relativa offerta pervenuta in data 06.08.2013 prot.n. 11221.

- Di dare atto che gli incarichi di cui sopra verranno formalizzati secondo le previsioni del vigente regolamento comunale per l’attività contrattuale.

- Di dare atto che agli incarichi di cui sopra si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010.

- Di impegnare la maggiore spesa di Euro 160.000,00= al cap. 3658 codice intervento 2100401 e € 7.000,00 al cap. 3026 codice intervento 2010501  del bilancio di previsione 2013 di questo Comune dando atto che la spesa viene finanziata integralmente con contributo PAT in conto capitale.

- Di specificare che gli Uffici comunali (Segretario generale, Ufficio Tecnico e Ufficio Ragioneria) daranno esecuzione alla presente deliberazione secondo le rispettive competenze, incaricando i medesimi di procedere a quanto necessario per l’esecuzione dei lavori.

- Di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere, con voti favorevoli unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

- Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5 del TULLRROC approvato con D.P.G.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

Letto, approvato e sottoscritto. IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE avv. Mattia Gottardi dott. Diego Viviani

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L) La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 09.08.2013 per 10 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria della spesa e la registrazione del relativo impegno. Tione di Trento, lì ___________________ La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 09.08.2013 al 19.08.2013 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Lì ___________ IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani _____________________________________________________________________ La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 09.08.2013 al 19.08.2013. In detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi. Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009, art. 32. Tione di Trento, lì _______________ #### IL SEGRETARIO GENERALE dott. Diego Viviani